## Slide 1: Sistemas de Informação II
5. Desenvolvimento de Sistemas de Informação
Viriato M. Marques
Prof. Coordenador
DEIS – Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas
ISEC – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

## Slide 2
1. O Desenvolvimento de um SI
  O desenvolvimento de um SI inclui
  Estudo de Viabilidade
  Análise de Requisitos
    Funcionais – levantamento das funcionalidades
    Análise de Risco – contingências e planos alternativos
  Implementação
    Gestão do Projecto
    Modelização
    Codificação
  Testes
  Aceitação pelo cliente
  Produção
  Manutenção
Estas fases podem alternar entre si, dependendo da metodologia de gestão e desenvolvimento do projecto
1. Desenvolvimento de SI’s

## Slide 3
3.1 Gestão do Projecto
  A gestão do projecto de desenvolvimento de um SI pode seguir metodologias
  Clássicas (RUP – Rational Unified Process, actual/ da IBM, IRUP) - http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Unified_Process
  Ágeis (mais recentes, SCRUM)
  As metodologias ágeis têm tido grande sucesso e divulgação por se adaptarem
  À visão (nem sempre realista) e muito mutável do cliente
  À dinâmica do mundo actual
  Destas Metodologias a mais divulgada é o SCRUM
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 4
  SCRUM
  Etapas de execução do projecto -> tarefas (product backlog)
    Representa, na prática, uma análise de requisitos
  Cada equipa de desenvolvimento (cerca de 7 pessoas), é liderada pelo respectivo SCRUM Master:
    Define sub-listas de tarefas, designadas por sprints, a que correspondem sprint-backlogs
    Remove os impedimentos à execução de uma tarefa
  Reuniões diárias (daily scrum) controlam a execução dos sprints
    Cada tarefa terminada é marcada (burndown)
    O burndown é visualizado graficamente
  O Product Owner representa os interesses das partes (stakeholders) no projecto: necessidades, preço, qualidade…
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 5
  As metodologias ágeis podem ser visualizadas num triângulo de interesses
  O objectivo ao longo do projecto é que este triângulo se mantenha equilibrado (i.e. equilátero)
Este pequeno triângulo (apenas um vértice do SCRUM) corresponde ao “triângulo de ferro” das metodo-logias tradicionais
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 6
  O SCRUM permite adaptar dinamicamente o desenvolvimento aos requisitos do cliente …que mudam ao longo do tempo 
  O objectivo final difere do inicial mas satisfaz os requisitos de forma equilibrada
Objectivo inicialmente pretendido
Objectivo realmente pretendido e alcançado
Sprints
SCRUM
Tradicionais
Objectivo inicial-mente pretendi-do
Objectivo realmente pretendido
tempo objectivo
custo
tempo objectivo
custo
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 7
3.2 Modelização
  Actualmente o processo de modelização mais divulgado é a UML – Unified Modeling Language
  Resulta da unificação dos métodos usados pelos seus 3 autores:
  OMT (James Rumbaugh)
  Booch method (Grady Booch)
  Object-oriented software engineering (Ivar Jacobson)
  A UML permite projectar o software a desenvolver, em todas as suas vertentes:
  Utilizadores, sequência de acções (activities), base de dados (E/R), classes, comunicação entre classes (sequence), etc.
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 8
Alguns
Diagramas
UML
Use-Case
Actividades
Deployment
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 9
E/R, Físico ou da Base de Dados
Classes
Sequência
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 10
4. Exploração de um SI
  Um OLTP (Online Transaction Processing) é um sistema que regista todas as transacções de uma organização
  Exemplo: vendas de supermercado, transacções bancárias, reservas de viagens ou hotel on-line
  Contudo, os gestores estão interessados em valores agregados, relações entre dados, e não nos pormenores de cada transacção
  Exemplo: vendas por mês ou por região; quais os produtos habitualmente comprados em comum; obtenção de uma mailing-list contendo potenciais sensíveis clientes
  Estas funcionalidades só são possíveis através de dados agregados por diversas dimensões (data warehousing), ou de algoritmos capazes de descobrir relações ocultas em bases de dados (data mining)
Santos & Ramos, cap.5
1. BI – Da Informação ao Conhecimento

## Slide 11
BI – Da Informação ao Conhecimento
FIM
Business Intelligence
1. BI – Da Informação ao Conhecimento